# الأسئلة المتبقية بعد ورشة القرارات

خطة تصحيح قصة المستخدم ومسار المشروع في HC Tracking

عدد الأسئلة: 31 · تاريخ التصدير: 12 أكتوبر 2026

المصدر: إجاباتكم على ملف القرارات المفتوحة، والمراجعة 6 للخطة (2026-10-12)

# طريقة التعبئة

1.  لكل قرار ثلاثة خيارات: «اعتماد الافتراضي» إذا كان الافتراضي الموصى به مقبولًا كما هو، أو «بديل» مع كتابة القرار في خانة الإجابة، أو «مؤجَّل» مع ذكر السبب والموعد المتوقع.

2.  انقر على المربع لتحديده. خانة «الإجابة / التفصيل» مطلوبة عند اختيار «بديل»، واختيارية عند اعتماد الافتراضي.

3.  اكتب اسم صاحب القرار وتاريخه. القرار الذي يحتاج أكثر من طرف (المالية، أو MEAL، أو فريق HR) يُذكر فيه من وافق.

4.  حسب الخطة (المخاطرة R1): إذا لم يصل الرد خلال يوم عمل واحد من الورشة يُطبَّق الافتراضي الموثّق.

5.  بعد التعبئة أعِد الملف كما هو. ستُحدَّث الخطة والبرومبتات بناءً على الإجابات.

# ما طُبّق في الخطة من إجاباتكم

حُدّثت الخطة (المراجعة 6) بالإجابات التالية. لا حاجة للرد عليها إلا إذا كان التطبيق مخالفًا لما قصدتم.

| القرار | ما طُبّق |
| --- | --- |
| D-01 | لا بوابة مجلس. خانة جديدة «CEO» في المعنيين الافتراضيين، فيراجع الرئيس التنفيذي ومدير المشاريع والتمويل المقترح قبل الإرسال. |
| D-02 | أُلغيت حالة «final reports». التقرير الختامي مهمة ضمن معلَم في خطة المقترح. (سؤالان متبقيان أدناه) |
| D-03 | التخطي مسموح بسبب، وأُضيف سبب جاهز «المقترح موجود مسبقًا». |
| D-04 | تاريخ البدء = تاريخ المقترح المعتمد، وينزاح فقط إن تأخرت الموافقة. (سؤالان متبقيان أدناه) |
| D-05 | أقدم بداية وأبعد نهاية. جانت لكل مقترح وجانت كلي. في الفجوات يبقى المشروع نشطًا وتستمر التقارير الشهرية. |
| D-07، D-08، D-11، D-13…D-16، D-19، D-21، D-24، D-28، D-29، D-32، D-33، D-36، D-37 | الافتراضي كما هو. (D-36 حلّت محلها D-38 في المراجعة 4) |
| D-09 | قرار إعادة فتح تقرير مؤكد لمدير MEAL لسوريا حصرًا. (سؤال متبقٍ عن الشغور) |
| D-10 | الرمز إلزامي وفريد داخل المشروع. (سؤال متبقٍ عن مكانه) |
| D-12 | مدير MEAL يحدد من الإعدادات مسؤول MEAL لكل مركز أو محافظة. المركز يتغلب على المحافظة، والاحتياطي مدير MEAL. |
| D-17، D-18 | مؤجَّلان خارج نافذة أكتوبر. (الموعد المتوقع مطلوب أدناه) |
| D-20 | تصحيح الحالات النهائية: الرئيس التنفيذي ومدير المشاريع والتمويل، بسبب إلزامي. |
| D-22 | الاثنين–الجمعة للمؤسسة، مع أيام عمل خاصة بكل مشروع تتجاوز إعداد المؤسسة. |
| D-23 | المستهدفات لـ MEAL فقط. تُسحب الصلاحية من المدير العام ومدراء البرامج. |
| D-30 | المركز مبنى قد يضم عدة مشاريع (Hope Center: Hope، F2F، Micro Projects، الآبار). (أسئلة متبقية أدناه) |
| D-31 | جدول دفعات في الاتفاقية، وصف تحويل لكل دفعة، وأربعة تواريخ (مجدول، إرسال فعلي، وصول، استلام). العمولة = عمولة التحويل. |
| D-35 | يضيف HR البرامج الناقصة. DISC = Development Impact and Support Center. (تأكيد المحاور أدناه) |
| D-46 | المؤشر المشترك بين مانحين: Micro مقسَّم (حصة لكل مانح يدخلها مدير المركز شهريًا)، DESC مشترك. النمط صفة للبرنامج. |
| D-47 | وحدة جديدة «القطاعات» (Sectors): قائمة قابلة للإدارة، ولكل مشروع عدة قطاعات (Task 34). (أسئلة أدناه) |
| D-48 | مؤشرات يحتسبها MEAL حصرًا: لكل بند في نموذج التقرير «من يُدخل القيمة» (مدير المشروع أو MEAL). بند MEAL للقراءة فقط عند المدير ولا يمنع الإرسال. |
| D-49 | قسم «أنشطة الشهر حسب الرزنامة» في التقرير الشهري: أنشطة الإطار المنطقي فقط، بأشهر مخططة لكل نشاط. المدير يحدد الحالة، وعند تأكيد MEAL تُحدَّث حالة النشاط. الملف الداعم حسب تحديد MEAL لكل نشاط. |

# 1. توضيحات على إجاباتكم

أسئلة نتجت عن إجاباتكم. الافتراضي مطبّق مؤقتًا في الخطة حتى تردّوا.

## D-02a — إنشاء معلَم التقرير الختامي

| السؤال | هل يُنشأ معلَم «التقرير الختامي» تلقائيًا عند اعتماد المقترح بموعد = نهاية المقترح + مدة ثابتة (مثلًا 60 يومًا)؟ أم يضيفه الفريق يدويًا كباقي المعالم؟ |
| --- | --- |
| إجابتكم السابقة | التقرير الختامي مهمة ضمن معلَم وليس حالة. |
| الافتراضي الموصى به | يدويًا، من قالب جاهز «التقرير الختامي» في Add Milestone (مع مهمة لقسم PR). إن اخترتم التلقائي اكتبوا المدة. |
| مطلوب قبل | Task 04، Task 31 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-02b — إغلاق المقترح قبل التقرير الختامي

| السؤال | هل يُمنع وضع المقترح «مكتمل» (completed) قبل إنجاز معلَم التقرير الختامي؟ أم يكفي تحذير؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | تحذير لا منع. |
| مطلوب قبل | Task 04 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | منع الاغلاق قبل تسليم التقرير الختامي مع تأكيد أن هذا التقرير تم قبوله من قبل الممول |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-04a — إلى أي تاريخ ينزاح البدء؟

| السؤال | إذا جاءت موافقة المانح بعد تاريخ البدء المخطط، فإلى أي تاريخ ينزاح بدء المشروع؟ (1) تاريخ الاعتماد · (2) تاريخ وصول أول دفعة · (3) تاريخ يحدده من يسجّل الاعتماد |
| --- | --- |
| إجابتكم السابقة | تاريخ بدء المقترح هو المعتمد، إلا إذا تأخرت الموافقة والتمويل فيحدث انزياح. |
| الأثر | تواريخ المشروع، وإزاحة المراحل والمهام، وأول تقرير شهري. |
| الافتراضي الموصى به | تاريخ الاعتماد، ويمكن لمن يسجّله اختيار تاريخ لاحق بسبب (مثل تأخر أول دفعة). |
| مطلوب قبل | Task 08 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-04b — موافقة قبل تاريخ البدء

| السؤال | إذا جاءت الموافقة قبل تاريخ البدء: هل يبقى المشروع «معتمدًا» حتى تاريخ البدء ثم يصبح «نشطًا» آليًا؟ أم يصبح نشطًا فور تأكيد MEAL لنموذج التقرير، وتبدأ التقارير الشهرية من شهر البدء؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | يصبح نشطًا عند تأكيد MEAL للنموذج، والتقارير الشهرية تبدأ من شهر البدء لا قبله. |
| مطلوب قبل | Task 08، Task 17 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-06 — مشروع رُفض مقترحه الوحيد

| السؤال | اخترتم «اعتماد الافتراضي» وكتبتم «طالما المقترح رسمي يعتبر حالته مرفوض ويؤرشف». المقصود أي منهما؟ (1) يُؤرشف المقترح فقط، ويبقى المشروع مسودة بشارة «لا يوجد مقترح فعّال» · (2) يُؤرشف المشروع تلقائيًا أيضًا. |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | (1): المقترح وحده يُرفض ويذهب إلى الأرشيف، والمشروع يبقى مسودة والأرشفة يدوية. |
| مطلوب قبل | Task 05 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-09a — شغور خانة مدير MEAL

| السؤال | قرار إعادة فتح التقرير لمدير MEAL حصرًا. من يقرر إذا كانت الخانة شاغرة أو المدير في إجازة طويلة؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | Super Admin فقط، مع إشعار للإدارة العامة. |
| مطلوب قبل | Task 17 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | PR Mananger |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-10a — مكان رمز المؤشر

| السؤال | الرمز «إلزامي وفريد بحسب المشروع». المكتبة مشتركة بين كل المشاريع، فأين يُخزَّن الرمز؟ (1) على مؤشر المشروع/المقترح: إلزامي وفريد داخل المشروع، ويمكن تكرار الرمز نفسه في مشروع آخر · (2) على مدخلة المكتبة: إلزامي وفريد على مستوى المؤسسة كلها. والمؤشرات القائمة بلا رمز: هل يقترح النظام رمزًا (مثل I1، I2) يراجعه MEAL؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | (1)، ورمز المكتبة مرجع اختياري يُقترح منه رمز المؤشر. والنظام يقترح رموزًا للقائم يراجعها MEAL. |
| مطلوب قبل | Task 11، Task 13 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | المؤشرات ثابتة بحسب البرنامج و يتم اقتراح هذه المؤشرات بحسب مشاريع البرنامج قم بجعل الرمز بالشكل كود_البرنامج.خرج.رقم_تسلسلي و بالتالي سيكون الرمز فريد دوما |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-12a — عدد مسؤولي MEAL لكل نطاق

| السؤال | هل يمكن تعيين أكثر من مسؤول MEAL للمركز نفسه أو المحافظة نفسها؟ إن كان نعم: هل يكفي تأكيد أحدهم للتقرير؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | واحد لكل نطاق. تعيين المركز يتغلب على المحافظة، والاحتياطي مدير MEAL. |
| مطلوب قبل | Task 15 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | بما ان البروبوزل يمكن ان يكون على اكثر من مشروع ضمن اكثر من محافظة وبالتالي المسؤول عن متابعة التقارير الشهرية هو مسؤول الميل الخاص بالمحافظة التابع لهذا المشروع أو قد يكون مسؤول ميل من محافظة مختلفة لكن مسؤول عن هذا المشروع ضمن هذه المحافظة |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-20a — مطابقة الأدوار

| السؤال | للتأكيد: الرئيس التنفيذي = دور «General Manager» في النظام، ومدير المشاريع والتمويل = دور «Public Relations Manager»؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | نعم. وSuper Admin يبقى قادرًا تقنيًا لأنه يملك كل الصلاحيات. |
| مطلوب قبل | Task 02 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | Super admin is for developers only |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-30a — تفرد المشروع داخل المركز

| السؤال | المركز يضم عدة مشاريع. ما الذي يمنع تكرار المشروع نفسه؟ (1) مشروع مفتوح واحد لكل (مركز + برنامج) · (2) لا منع، تحذير فقط عند تشابه الاسم. مثال: هل يمكن أن يكون في Hope Center مشروعان مفتوحان لبرنامج Micro معًا؟ |
| --- | --- |
| الأثر | كشف التكرار، والتجديد (مقترح جديد على المشروع نفسه)، وبيانات الترحيل. |
| الافتراضي الموصى به | (1) مشروع مفتوح واحد لكل مركز وبرنامج. |
| مطلوب قبل | Task 30، Task 05، Task 10 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-30b — التقرير الشهري مع عدة مشاريع في المركز

| السؤال | في مركز فيه 4 مشاريع: هل التقرير الشهري لكل مشروع (يعدّه مدير المشروع)؟ أم تقرير واحد للمركز يغطي كل مشاريعه (يعدّه مدير المركز)؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | لكل مشروع، يعدّه مالك المشروع. صفحة المركز تعرض حالة تقارير مشاريعه معًا. |
| مطلوب قبل | Task 17 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-30c — مشاريع في مدن بلا مراكز HR

| السؤال | لم تُذكر في الإجابة: مشاريع في المدن 7 و8 و12 و13 و14 و17 لا مركز لها في HR. هل يضيف فريق HR هذه المراكز قبل البروفة (اليوم 12، 2026-10-27)؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | يضيفها HR قبل البروفة، وإلا يبقى center_id فارغًا بتنبيه. |
| مطلوب قبل | Task 30، Task 27 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-31a — وصول الحوالة واستلامها

| السؤال | ما الفرق بين «تاريخ وصول الحوالة» و«تاريخ استلام الحوالة»؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | الوصول = وصولها إلى البنك أو شركة التحويل. الاستلام = قبضها فعليًا في حساب المؤسسة أو صندوقها. |
| مطلوب قبل | Task 09 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-31b — إدخال جدول الدفعات

| السؤال | من يُدخل جدول الدفعات عند تسجيل الاتفاقية (المالية أم مدير المشاريع والتمويل)؟ وهل يجب أن يساوي مجموع الدفعات ميزانية الاتفاقية؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | من يسجّل الاتفاقية. المجموع يساوي الميزانية، وإن اختلف يظهر تحذير يحتاج تأكيدًا. |
| مطلوب قبل | Task 09 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | PR and Financial |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-35a — ربط البرامج بالمحاور

| السؤال | اخترتم «بديل» عن البرامج الناقصة وDISC فقط. هل ربط البرامج بالمحاور مقبول كما هو؟ وإلى أي محور تُنسب البرامج الجديدة (الآبار، الطاقة البديلة، PSS وإدارة الحالة، التربية الوالدية)؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | المحور 1: Micro Project، Relief Programs، Family to Family. المحور 2: Study Zone، LEAP، Entrepreneurship project، DISC. المحور 3: Children University. البرامج الجديدة «بلا محور» حتى يربطها MEAL. |
| مطلوب قبل | Task 32 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | المحور 1:الآبار، الطاقة البديلة المحور 3: PSS وإدارة الحالة، التربية الوالدية |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

# 2. قرارات لم يُجب عنها

حسب الخطة (المخاطرة R1) يُطبَّق الافتراضي إذا لم يصل رد خلال يوم عمل.

## D-25 — التجميع عبر الأشهر والمراكز والمانحين

| السؤال | كيف تُجمع الأعداد والنسب والمتوسطات والمؤشرات التراكمية؟ (23 من 37 مؤشرًا في Micro نسب) |
| --- | --- |
| الأثر | تعريف الإنجاز، والتقرير الشهري، وMonthly Matrix، والتقرير التجميعي. |
| الافتراضي الموصى به | الأعداد تُجمع. النسبة والمتوسط لمستهدف واحد = آخر قيمة معتمدة، وعبر المراكز والمانحين = مجموع البسط ÷ مجموع المقام، ولا يُؤخذ متوسط النسب أبدًا. الأسطر بلا بسط ومقام تُستبعد مع ذكر عددها. التراكمي علم معروض يُدرس تعريفه بعد الإطلاق. |
| مطلوب قبل | Task 11، Task 17 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | التقارير المدخلة من قبل مدير المشروع تدخل رقميا بالقيمة بغض النظر ان المؤشر يحتسب كنسبة مئوية ويقوم مسؤول الميل باحتسابها بالشكل المئوي المطلوب من خلال قسمة القيمة المدخلة من المدير على عدد المستفيدين الذين سيخدمهم المشروع ككل المذكورة ضمن البروبوزل |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-26 — التفعيل دون اتفاقية

| السؤال | هل يتطلب انتقال المشروع من «معتمد» إلى «نشط» وجود اتفاقية مسجلة؟ |
| --- | --- |
| الأثر | قد يمنع بدء التنفيذ. |
| الافتراضي الموصى به | تحذير لا منع (السلوك الحالي). |
| مطلوب قبل | Task 08 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | ممكن توفر ايميل موافقة نرفقه او مكان لكتابة الملاحظات للتوضيح |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-27 — استعادة مشروع من الأرشيف

| السؤال | إلى أي حالة يعود المشروع المستعاد من الأرشيف؟ |
| --- | --- |
| الأثر | تعارض «مسودة بلا تواريخ». |
| الافتراضي الموصى به | «مغلق» إن كانت له تواريخ، وإلا «مسودة»، بشرط ألا يكون للمركز والبرنامج نفسيهما مشروع مفتوح آخر (معدَّل حسب D-30). |
| مطلوب قبل | Task 05 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | المشروع دائما يوجد proposal سواء كان من ممول او تمويل ذاتي |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-34 — مراحل المقترح

| السؤال | مراحل المقترح: مشتركة لكل مراكزه أم منسوخة لكل مركز؟ وكيف تُزاح عند الاعتماد؟ |
| --- | --- |
| الأثر | الجانت (لكل مقترح والكلي، D-05) والتقارير. |
| الافتراضي الموصى به | مشتركة على مستوى المقترح (والمرحلة الخاصة بمركز تحمل المشروع)، وتُزاح مرة واحدة بفارق البداية الفعلية عن المخططة. |
| مطلوب قبل | Task 31 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

# 3. أسئلة جديدة

من المراجعة 4 (نموذج التقرير الشهري) ومن طلب وحدة القطاعات.

## D-43a — أسئلة سردية خاصة

| السؤال | التقرير الشهري فيه أسئلة سردية على مستوى المؤسسة (شهرية، وربعية في آخر شهر من الربع). هل نحتاج أسئلة خاصة بكل مشروع أو برنامج؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | لا، في نافذة أكتوبر. بنك أسئلة واحد للمؤسسة يديره MEAL. |
| مطلوب قبل | Task 33، Task 17 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | نحتاج أسئلة بحسب المشروع لكن يمكن اعتماد أسئلة موحدة ويمكن التعديل والاضافة عليها من قبل ال MEAL |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-44a — خطة سنوية آلية للمؤشرات المؤسسية

| السؤال | المؤشر المؤسسي يحتاج مستهدفًا سنويًا لكل مركز يُخزَّن في الخطة السنوية للبرنامج. إن لم توجد خطة للبرنامج والسنة، هل يُنشئ النظام خطة بالحد الأدنى آليًا؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | نعم: البرنامج والسنة، والمدير = مدير البرنامج. |
| مطلوب قبل | Task 33 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | تعمتد قبل 2027 المولدة اليا و انما بعد بداية العام الجديد كل مدير برنامج ملزم بإدخال خطته السنوية |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## S-1 — القائمة الأولية للقطاعات

| السؤال | ما القطاعات التي تغطيها مشاريعكم؟ اكتبوا القائمة بالعربية والإنجليزية. |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | يرسلها MEAL. اقتراح للبدء: التعليم، سبل العيش، الأمن الغذائي، المياه والإصحاح، الحماية، الصحة والدعم النفسي، الطاقة. |
| مطلوب قبل | Task 34، Task 27 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | الصحة الأمن الغذائي وسبل العيش المياه والإصحاح البيئي والنظافة المأوى والمواد غير الغذائية الحماية التعليم Health Food Security & Livelihoods Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Shelter & Non-Food Items (NFIs) Protection Education |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## S-2 — هل القطاع إلزامي؟

| السؤال | هل يجب اختيار قطاع واحد على الأقل لكل مشروع؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | إلزامي للمشاريع الجديدة، واختياري للقائمة حتى يكملها MEAL. |
| مطلوب قبل | Task 34 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## S-3 — مستوى ربط القطاع

| السؤال | هل يُربط القطاع بالمشروع فقط؟ أم بالمقترح أو بالمؤشرات أيضًا (لتقارير الإنجاز حسب القطاع)؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | بالمشروع فقط الآن. التقارير حسب القطاع تُقرأ عبر المشروع. |
| مطلوب قبل | Task 34 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## S-4 — من يدير القطاعات؟

| السؤال | من يضيف القطاعات ويعدّلها ويعطّلها؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | MEAL والمدير العام. |
| مطلوب قبل | Task 02، Task 34 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

# 4. مؤشرات MEAL ورزنامة الأنشطة

من طلبكم الأخير. الافتراضي مطبّق مؤقتًا في الخطة (المراجعة 7).

## D-48a — متى يُدخل MEAL مؤشراته؟

| السؤال | المؤشر الذي يحتسبه MEAL يظهر في التقرير الشهري للقراءة عند مدير المشروع. متى يُدخل MEAL قيمته؟ (1) أثناء مراجعة التقرير، ولا يُؤكَّد التقرير قبلها · (2) لاحقًا (مثلًا بعد استبيان)، دون منع تأكيد التقرير ودون إعادة فتحه. |
| --- | --- |
| إجابتكم السابقة | «وفقًا للمؤشر نفسه (خاص MEAL أم مدير المشروع)». |
| الافتراضي الموصى به | (1) أثناء المراجعة وقبل التأكيد، أو تعليمه «لم يُقس هذا الشهر». |
| مطلوب قبل | Task 17 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-49a — رزنامة لكل مقترح أم لكل مركز؟

| السؤال | المقترح قد يموّل عدة مراكز. هل أشهر الأنشطة واحدة لكل المراكز؟ أم لكل مركز رزنامته (مثلًا نشاط الأطفال في حلب في آذار وفي إدلب في نيسان)؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | رزنامة واحدة للمقترح، مع إمكانية تعديل أشهر نشاط لمركز معيّن. |
| مطلوب قبل | Task 12 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-49b — دقة الرزنامة

| السؤال | هل يكفي تحديد الشهر لكل نشاط (مثل قالب Simplified Gantt Chart)؟ أم نحتاج تاريخًا محددًا (يوم البداية والنهاية)؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | الشهر فقط. تاريخ التنفيذ الفعلي يُدخله المدير في التقرير. |
| مطلوب قبل | Task 12، Task 17 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | شهر/أسبوع . تاريخ التنفيذ الفعلي يُدخله المدير في التقرير. |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-49c — من يضع رزنامة الأنشطة؟

| السؤال | من يحدد أشهر الأنشطة في المقترح، ومن يعدّلها بعد الاعتماد؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | من يحرر الإطار المنطقي (MEAL) ومحرر المقترح، قبل الاعتماد. بعد الاعتماد تتغير الأشهر فقط عبر التقرير الشهري («لم يُنفّذ» أو «جزئيًا» مع شهر جديد) أو بتعديل MEAL. |
| مطلوب قبل | Task 12 |
| القرار | ☒ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

# 5. القرارات المؤجلة

اخترتم «مؤجَّل» دون موعد. اكتبوا الموعد المتوقع في خانة الإجابة.

## D-17 — بنود الميزانية حسب الفئة

| السؤال | ما الموعد المتوقع لحسم بنود الميزانية حسب الفئة (T25)؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | بعد الإطلاق، في خطة نوفمبر. |
| مطلوب قبل | لا يوقف مهمة في أكتوبر |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☒ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-18 — الخطة السنوية: مسودة واعتماد وأنشطة

| السؤال | ما الموعد المتوقع لحسم دورة الخطة السنوية (T24)؟ ومن يعتمدها؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | بعد الإطلاق، في خطة نوفمبر. الخطط القائمة تبقى كما هي. |
| مطلوب قبل | لا يوقف مهمة في أكتوبر |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☒ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل | في بداية 2027 |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

# ملاحظات عامة