# الأسئلة المتبقية بعد ورشة القرارات

خطة تصحيح قصة المستخدم ومسار المشروع في HC Tracking

عدد الأسئلة: 18 · تاريخ التصدير: 12 أكتوبر 2026

المصدر: إجاباتكم على ملف R6، والمراجعة 8 للخطة، وملفا Syria Cross وChildren University (2026-10-12)

# طريقة التعبئة

1.  لكل قرار ثلاثة خيارات: «اعتماد الافتراضي» إذا كان الافتراضي الموصى به مقبولًا كما هو، أو «بديل» مع كتابة القرار في خانة الإجابة، أو «مؤجَّل» مع ذكر السبب والموعد المتوقع.

2.  انقر على المربع لتحديده. خانة «الإجابة / التفصيل» مطلوبة عند اختيار «بديل»، واختيارية عند اعتماد الافتراضي.

3.  اكتب اسم صاحب القرار وتاريخه. القرار الذي يحتاج أكثر من طرف (المالية، أو MEAL، أو فريق HR) يُذكر فيه من وافق.

4.  حسب الخطة (المخاطرة R1): إذا لم يصل الرد خلال يوم عمل واحد من الورشة يُطبَّق الافتراضي الموثّق.

5.  بعد التعبئة أعِد الملف كما هو. ستُحدَّث الخطة والبرومبتات بناءً على الإجابات.

# ما طُبّق في الخطة من إجاباتكم

حُدّثت الخطة (المراجعة 8) بالإجابات التالية. لا حاجة للرد عليها إلا إذا كان التطبيق مخالفًا لما قصدتم.

| القرار | ما طُبّق |
| --- | --- |
| D-02a | معلَم «التقرير الختامي» يُضاف يدويًا من قالب جاهز في Add Milestone مع مهمة لقسم PR. |
| D-02b | يُمنع إغلاق المقترح (completed) قبل اكتمال معلَم التقرير الختامي وتسجيل قبول الممول مع ملف القبول (بريد أو كتاب). |
| D-04a، D-04b | البدء ينزاح إلى تاريخ الاعتماد (أو تاريخ لاحق بسبب). المشروع نشط عند تأكيد MEAL للنموذج، والتقارير من شهر البدء. |
| D-06 | المقترح المرفوض وحده يُؤرشف، والمشروع يبقى مسودة بشارة، والأرشفة يدوية. |
| D-09a | عند شغور خانة مدير MEAL يقرر مسؤول MEAL للمشروع (مسؤول المركز ثم المحافظة)، ولا يكون هو المُعدّ. |
| D-20a | الرئيس التنفيذي = General Manager، ومدير المشاريع والتمويل = Public Relations Manager. Super Admin للمطوّرين فقط، وحُذف من كل الأدوار التجارية في الخطة. |
| D-26 | لا يُشترط وجود اتفاقية للتفعيل، لكن الاعتماد يطلب بريد موافقة المانح أو ملاحظة توضيحية. يظهر تحذير حتى تُسجَّل الاتفاقية. |
| D-27 | «مغلق» إن كانت له تواريخ، وإلا «مسودة». ولكل مشروع مقترح دائمًا حتى بالتمويل الذاتي (سؤال D-27a أدناه). |
| D-30a، D-30b، D-30c | مشروع مفتوح واحد لكل مركز وبرنامج. التقرير الشهري لكل مشروع. HR يضيف المراكز الناقصة قبل البروفة. |
| D-31a، D-31b | الوصول = إلى البنك أو شركة التحويل، والاستلام = في حساب المؤسسة أو صندوقها. جدول الدفعات يُدخله PR والمالية، فأُضيفت صلاحيات الاتفاقيات لـ PR Manager. |
| D-34، D-35a، D-44a | المراحل مشتركة على مستوى المقترح. ربط البرامج بالمحاور كما اقتُرح. خطة سنوية بالحد الأدنى تُنشأ آليًا للمؤشرات المؤسسية. |
| D-43a | بنك أسئلة سردية موحّد يُنسخ إلى نموذج كل مشروع، ويعدّله MEAL ويضيف عليه لكل مشروع. |
| S-1…S-4 | القائمة الأولية من MEAL. القطاع إلزامي للمشاريع الجديدة. الربط بالمشروع فقط. يديرها MEAL والمدير العام. |
| D-18 | الخطة السنوية تُحسم في بداية 2027. |
| D-50 (جديد) | المؤشرات عن الأشخاص تُفصَّل حسب الجنس (ذكور، إناث)، ومنهم ذوو الإعاقة لكل جنس على حدة، في العدد وفي البسط والمقام. المجموع يحسبه النظام. |
| D-51 (جديد) | حالات النشاط من ملفات Excel: Not Started، Started، Ongoing، Suspended، Cancelled، Completed، Conducted. النشاط غير المنتهي ينتقل آليًا إلى الشهر التالي. |

# 1. أسئلة لم يُجب عنها بعد

الافتراضي مطبّق مؤقتًا في الخطة حسب المخاطرة R1. أُضيف ما يقوله ملفا Syria Cross وChildren University حيث يفيد.

## D-10a — مكان رمز المؤشر

| السؤال | أين يُخزَّن الرمز الإلزامي؟ (1) على مؤشر المشروع/المقترح: فريد داخل المشروع ويمكن تكراره في مشروع آخر · (2) على مدخلة المكتبة: فريد على مستوى المؤسسة. والمؤشرات القائمة بلا رمز: هل يقترح النظام رمزًا (I1، I2) يراجعه MEAL؟ |
| --- | --- |
| الأثر | ملف Children University يستعمل الرموز G1 وO1.1 وOp1.2a، وهي نفسها في إطار Micro. الخيار (2) يجبر على إعادة ترقيم كل إطار. |
| الافتراضي الموصى به | (1)، ورمز المكتبة مرجع اختياري. والنظام يقترح رموزًا للقائم يراجعها MEAL. |
| مطلوب قبل | Task 11، Task 13 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-12a — عدد مسؤولي MEAL لكل نطاق

| السؤال | هل يمكن تعيين أكثر من مسؤول MEAL للمركز نفسه أو المحافظة نفسها؟ إن كان نعم: هل يكفي تأكيد أحدهم للتقرير؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | واحد لكل نطاق. المركز يتغلب على المحافظة، والاحتياطي مدير MEAL. |
| مطلوب قبل | Task 15 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-25 — التجميع عبر الأشهر والمراكز والمانحين

| السؤال | كيف تُجمع الأعداد والنسب والمتوسطات والمؤشرات التراكمية؟ |
| --- | --- |
| الأثر | في ملف Syria Cross الخلية Q7 تجمع النسب الشهرية (16% + 28% = 44%)، وهذا خطأ يمنعه الافتراضي. الخلية Q41 في الملف نفسه تحسبها صحيحًا: مجموع البسط ÷ مجموع المقام. |
| الافتراضي الموصى به | الأعداد تُجمع. النسبة والمتوسط لمستهدف واحد = آخر قيمة معتمدة، وعبر المراكز والمانحين والفئات (ذكور، إناث، ذوو إعاقة) = مجموع البسط ÷ مجموع المقام، ولا يُؤخذ متوسط النسب أبدًا. التراكمي علم معروض يُدرس بعد الإطلاق. |
| مطلوب قبل | Task 11، Task 17، Task 18 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-48a — متى يُدخل MEAL مؤشراته؟

| السؤال | المؤشر الذي يحتسبه MEAL يظهر للقراءة عند مدير المشروع. متى يُدخل MEAL قيمته؟ (1) أثناء مراجعة التقرير، ولا يُؤكَّد التقرير قبلها · (2) لاحقًا دون منع التأكيد. |
| --- | --- |
| إجابتكم السابقة | «وفقًا للمؤشر نفسه (خاص MEAL أم مدير المشروع)». |
| الأثر | في الملفين مؤشرات MEAL تُقاس بعد اختبار أو استبيان (Pre/Post-Test، Digital Survey). جدول الظهور يضعها في شهر القياس فقط. |
| الافتراضي الموصى به | (1) أثناء المراجعة وقبل التأكيد، أو تعليمه «لم يُقس هذا الشهر». |
| مطلوب قبل | Task 17 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-49a — رزنامة لكل مقترح أم لكل مركز؟

| السؤال | المقترح قد يموّل عدة مراكز. هل أشهر الأنشطة واحدة لكل المراكز، أم لكل مركز رزنامته؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | رزنامة واحدة للمقترح، مع إمكانية تعديل أشهر نشاط لمركز معيّن. |
| مطلوب قبل | Task 12 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-49b — دقة الرزنامة

| السؤال | هل يكفي تحديد الشهر لكل نشاط، أم نحتاج تاريخًا أو أسبوعًا؟ |
| --- | --- |
| الأثر | Syria Cross يتابع بالشهر. رزنامة Children University أسبوعية (الأسبوع يبدأ الاثنين). |
| الافتراضي الموصى به | الشهر فقط في النظام. الرزنامة الأسبوعية تبقى داخلية عند المركز، وتاريخ التنفيذ الفعلي يُدخله المدير في التقرير. |
| مطلوب قبل | Task 12، Task 17 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-49c — من يضع رزنامة الأنشطة؟

| السؤال | من يحدد أشهر الأنشطة في المقترح، ومن يعدّلها بعد الاعتماد؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | MEAL ومحرر المقترح قبل الاعتماد. بعد الاعتماد يُرحَّل النشاط غير المنتهي آليًا (D-51)، وتعديل الأشهر المخططة لـ MEAL فقط. |
| مطلوب قبل | Task 12 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-17 — بنود الميزانية حسب الفئة

| السؤال | ما الموعد المتوقع لحسم بنود الميزانية حسب الفئة (T25)؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | بعد الإطلاق، في خطة نوفمبر. |
| مطلوب قبل | لا يوقف مهمة في أكتوبر |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

# 2. أسئلة من ملفي Syria Cross وChildren University

ظهرت عند مقارنة الملفين بالخطة. الافتراضي مطبّق مؤقتًا.

## D-25a — نسبة مقامها عدد ثابت

| السؤال | في Syria Cross المؤشر OC Ind 1.1 = عدد من أبلغوا عن تحسن ÷ 180 (المستهدفون كلهم)، لا ÷ عدد المجيبين. وفي Children University «الهدف رقميًا» = 80% × 180 = 144. هل نحتاج نوعين من النسبة: (1) المقام يُدخل كل مرة (المشاركون في الاختبار) · (2) المقام عدد ثابت هو حجم الفئة المستهدفة؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | النوعان. حقل «أساس المقام» في المكتبة (مُدخل أو ثابت)، وحجم الفئة يُحفظ مع المستهدف. في النوع الثابت يُدخل المدير البسط فقط. |
| مطلوب قبل | Task 11، Task 13، Task 17 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-25b — العدد الفريد عبر الأشهر

| السؤال | المؤشر «عدد أفراد المجتمع الفريدين المستفيدين من المركز» يُجمع شهريًا في Syria Cross (163 من 180)، فيُحسب الشخص نفسه أكثر من مرة. كيف يُحسب الإجمالي؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | علم «عدد فريد» في المكتبة: الإجمالي = آخر قيمة تراكمية يُدخلها المدير (عدد الفريدين منذ البداية)، لا مجموع الأشهر. |
| مطلوب قبل | Task 11، Task 17، Task 18 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-27a — تمثيل التمويل الذاتي

| السؤال | كتبتم «المشروع دائمًا يوجد له proposal سواء كان من ممول أو تمويل ذاتي». كيف نسجّل المقترح بتمويل ذاتي؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | مانح داخلي واحد «تمويل ذاتي — Hope». يمر المقترح بالحالات نفسها، والاتفاقية اختيارية، ولا تحويلات، ولا يظهر في تقارير المانحين ومؤشراتهم. |
| مطلوب قبل | Task 03، Task 27 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-50a — مستهدف لكل جنس؟

| السؤال | التفصيل حسب الجنس والإعاقة صار في القيم. هل نحتاج مستهدفًا لكل جنس أو لذوي الإعاقة أيضًا؟ |
| --- | --- |
| الأثر | في الملفين المستهدف رقم واحد، والإنجاز مفصّل. |
| الافتراضي الموصى به | لا. المستهدف إجمالي، والإنجاز يُعرض مفصّلًا بجانبه. |
| مطلوب قبل | Task 13 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-50b — أي المؤشرات تُفصَّل؟

| السؤال | من يحدد أن المؤشر مفصّل؟ وهل تُفصَّل مؤشرات الجلسات والورش؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | MEAL في Indicator Library لكل مؤشر. المؤشرات عن الأشخاص مفصّلة، وعدد الجلسات والورش والمراكز غير مفصّل (كما في Syria Cross). |
| مطلوب قبل | Task 11 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-51a — نوع النشاط

| السؤال | الحالة Conducted للأحداث (اختبار، استبيان، اجتماع أهالٍ)، وStarted/Ongoing/Completed للأنشطة الممتدة. من يحدد نوع النشاط؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | من يحرر الإطار المنطقي (MEAL) عند إضافة النشاط. الافتراضي «ممتد». |
| مطلوب قبل | Task 12 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-53 — الدفعات (Cohorts)

| السؤال | IPTT في Children University مقسَّم حسب الدفعة (G1، G2) لا حسب الشهر، وبعض المستهدفات «لكل دفعة». هل نحتاج الدفعة كبُعد في النظام؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | ليس في نافذة أكتوبر. نهاية كل دفعة تُحدَّد كأشهر الظهور للمؤشر، وتُكتب الدفعة في ملاحظة السطر. بُعد الدفعات يُدرس بعد الإطلاق. |
| مطلوب قبل | Task 33، Task 18 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-54 — تصحيح الملفين قبل البروفة

| السؤال | في الملفين أخطاء ستظهر عند المقارنة في البروفة: Syria Cross: R52 مستهدفه 70 بدل 0.7؛ K41 مقامه بلا الإناث؛ R9 يقسم 90 جلسة على «مركز واحد»؛ ترقيم المخرجات مختلف بين الورقتين؛ سنة التاريخ في E3. Children University: OP2.3a مستهدفه 80 في Logframe و40 في IPTT؛ Op2.1b 20 مقابل 0.2؛ OP3.1b اسمه «عدد» ومستهدفه 60%. |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | يصحح MEAL الملفين ويرسلهما قبل البروفة (2026-10-27)، وتُستعمل النسخة المصححة في الاستيراد والمقارنة. |
| مطلوب قبل | Task 27، Task 28 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-02c — تسجيل قبول الممول للتقرير الختامي

| السؤال | من يسجّل قبول الممول للتقرير الختامي؟ وهل ملف القبول (بريد أو كتاب) إلزامي؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | مدير المشاريع والتمويل (PR)، والملف إلزامي. المقترح بتمويل ذاتي يكفيه اكتمال المعلَم. |
| مطلوب قبل | Task 04 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

## D-09b — لا مسؤول MEAL للمشروع

| السؤال | خانة مدير MEAL شاغرة، والمشروع بلا مسؤول MEAL (لا للمركز ولا للمحافظة). من يقرر إعادة فتح التقرير؟ |
| --- | --- |
| الافتراضي الموصى به | يبقى الطلب معلّقًا ويُنبَّه الرئيس التنفيذي ليعيّن شاغلًا للخانة أو مسؤولًا للمشروع. |
| مطلوب قبل | Task 02، Task 17 |
| القرار | ☐ اعتماد الافتراضي ☐ بديل (اكتبه أدناه) ☐ مؤجَّل |
| الإجابة / التفصيل |  |
| صاحب القرار والتاريخ |  |

# ملاحظات عامة